C O M U N E  D I  C A T E N A N U O V A

PROVINCIA DI  ENNA

SETTORE TECNICO

Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020.

Cantieri Scuola per disoccupati da istituire ai sensi dello art. 15, comma II° della Legge 17 marzo 2016, nr. 3. Progetto esecutivo per l’istituzione di un cantiere scuola per la sistemazione marciapiede e ripristino fondo stradale Piazza Mercato Vecchio, realizzazione marciapiede, Via Libertà di fronte ARD e Caserma dei CC.

Codice CUP: B49G800017002

PARERE TECNICO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 5, comma 3, L.R. 12 luglio 2011 nr. 12 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi della Determina del Responsabile del Settore Area Tecnica nr. 260 del 12.11.2018)

Premesso:

Che il comune di Catenanuova, a seguito di richiesta di finanziamento è stato inserito nel programma di finanziamento per l’istituzione di nr. 4 cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 5, comma II° della Legge regionale 17 marzo 2016 nr. 3, per l’importo complessivo di €. 117,577,90, giusto D.D.G. nr. 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famigli, delle Politiche Sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative Servizio II°;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica nr. 260 del 12.11.2018, è stato nominato Progettista, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Esterno Operazioni il geom. Giuseppe Maucieri, nato a Catenanuova il 15.08.1969, ivi residente in via Padova nr. 2, Cod. Fisc. MCR GPP 69 M15 C353Z, componente dell’Ufficio Tecnico Comunale del progetto per l’istituzione del cantiere di lavoro regionale per disoccupati;

Che con delibera di Giunta Municipale nr. 108 del 05.10.2018, l’Amministrazione comunale, ha determinato i lavori secondo e le priorità, per la somma finanziata di €. 117,577,90, giusto D.D.G. nr. 9466 del 08.08.2018 dell’Assessorato Regionale della Famigli, per la riqualificazione della Piazza Mercato Vecchio e la realizzazione di un tratto di marciapiede su via Libertà;

Visto che l’intervento in questione consiste nella sistemazione del marciapiede e ripristino fondo stradale Piazza Mercato Vecchio, realizzazione marciapiede, Via Libertà di fronte ARD e Caserma dei Carabinieri, ed in particolare:

PIAZZA MERCATO VECCHIO

- Dismissione pavimentazione;

- Demolizione massetto;

- Scavo di sbancamento;

- Realizzazione massetto;

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in monostrato vulcanico;

- Fornitura e posa in opera panchine;

- Fornitura e posa in opera di segnali stradali.

VIA LIBERTA’

- Scavo a mano;

- Fornitura e posa in opera di orlatura di pietrame;

- Fornitura e posa in opera di pietrine di cemento;

- Fornitura e posa in opera panchine;

- Fornitura e posa in opera di segnali stradali.

Visto che il progetto così come previsto dal D.D.G. nr. 9483 del 09.08.2018 è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;

- Elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori, corografia della zona con l’indicazione dell’opera;

- Computo Metrico estimativo;

- Calcolo costo della sicurezza dei lavori;

- Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera;

- Preventivo di spesa.

Visto il sotto riportato preventivo di spesa allegato al progetto:

Allegato “B”

Preventivo di Spesa

1) - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE

a) Direttore: ( n. 1 x gg. 61 x 61,20)     = €. 3.733,20

b) A. Istruttori: ( n. 1 x gg. 61 x 52,46) = €. 3.200,06

Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)

a) Direttore: ( n. 1 x gg. 61 x 4,90)      = €.    298,90

b) Istruttori: ( n. 1 x gg. 61 x 4,20)       = €.    256,20

TOTALE  = €. 7.488,36

2) - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

Importo complessivo presenze:

Lavoratori: ( n. 17 x gg. 61 x 34,89) = €. 36.180,93

3) - ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)

( n. 2 x gg. 61 x 30,99)                     = €.   3.780,78

4) - ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)

( n. 17 x gg. 61 x 10,33)                  = €.   10.712,21

5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE

a) Postali, cancelleria, stampati                                 = €.   100,00

b) Tabella indicativa di cantiere e targa                     = €.    150,00

c) Spese forfettarie di progettazione *                       = €.              0

d) Spese del responsabile unico del procedimento = €.      572,42

e) Spese per il collaudo                                            = €.   1.500,00

TOTALE = €.   2.322,52

6) – MATERIALI, TRASPORTI, ETC.

a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli                   = €. 39.675,34

b) I.V.A. al 10% trattasi di manutenzione                   = €.   3.967,53

c) Spese generali per la sicurezza                             = €    5.508,84

d) Mano d'opera qualificata                                        = €.   2.336,00 tot. gg. 32

e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata     = €.    1.216,00 tot. gg. 32

f) Mano d'opera specializzata                                    = €.    1.220,00 tot. gg. 16

g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata = €.      650,00 tot. gg. 16

TOTALE = €.  54.573,71

RIEPILOGO

1) – Trattamento economico personale di direzione = €.   7.488,36

2) – Trattamento economico lavoratori                     = €. 36.180,93

3) - Assicurazioni sociali personale direzione           = €.   3.780,78

4) - Assicurazioni sociali lavoratori                           = €.  10.712,21

5) - Organizzazione e varie                                      = €.    2.322,52

6) - Materiali etc.                                                      = €. 54.573,71

TOTALE = €.115.058,41

TOTALE ARROTONDATO = €.115.058,00

Atteso che il progetto ha riportato la validazione effettuata da RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

Che per la natura dell’opera prevista, non è necessario acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni e/o nulla osta;

Rilevato che il progetto assicura una sufficiente qualità dell’opera e una rispondenza della stessa alla funzionalità per la quale è stata progettata;

Che il progetto soddisfa i requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario in materia di lavori pubblici;

Che il composto degli elaborati progettuali grafici e tecnici sopra riportati, è conforme a quanto previsto dal D.D.G. nr. 9483 del 09.08.2018;

Che nel progetto sono precisate le specifiche tecniche, le caratteristiche, le forme e i materiali e tutti i componenti per la realizzazione dell’opera;

Che nel progetto i prezzi unitari applicati alle varie categorie dei lavori sono stati desunti dal vigente Prezziario Regionale 2018;

Considerato che il progetto appare redatto in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle norme previste dal D.Lgs 50/2016, così come recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. e L.R. 8/2016;

Accertato che il progetto è conforme al vigente strumento urbanistico comunale;

Che le previsioni progettuali appaiano ammissibili e idonee a garantire le finalità dell’opera stessa, risultando tali previsioni opportunamente supportate dalle calcolazioni prodotte negli elaborati progettuali;

Visti:

- la legge 17.03.2013 nr. 3 art. 15 comma II;

- il D.D.G. nr. 9483 del 09.08.2018;

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. negli articoli vigenti;

- la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 8/2016;

- il D.M. dei LL.PP. 145/2000 negli articoli vigenti

per tutto quanto sopra espresso

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLER E APPROVA INLINE TECNICA

Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. nr. 12 del 12.07.2011, in relazione al “Progetto Esecutivo del Cantiere di Lavoro Regionale per Disoccupati istituito ai sensi dell’art. 15 comma 2 della Legge Regionale 17.03.2016 nr. 3, RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E RIPRISTINO FONDO STRADALE PIAZZA MERCATO VECCHIO, REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE, VIA LIBERTÀ DI FRONTE ARD E CASERMA DEI CC.

Catenanuova, lì 12.06.2019

Il Progettista e Responsabile Unico dei  Lavori

(Giuseppe geom. Maucieri)